## Slide 1: Programmierer
Müllberg Games

## Slide 2: Inhalt
Zusammenarbeit im Team
Design
Programmierung
Aufwand

## Slide 3: Zusammenarbeit mit Designer
Die Kommunikation während der Entwicklung verlief schnell und größtenteils problemlos
Auftretende Probleme wurden durch zeitnahe Treffen beseitigt
Vereinbarte Änderungen am Design wurden rasch geliefert

## Slide 4: Wie gut war das Übergebene Design ?
Die übergebene Designs wirkten zuerst überladen waren jedoch klar verständlich
Weiterführende Erklärung zu Diagrammen
Fehlende Diagramme wurden in kurzer Zeit nachgereicht

## Slide 5: Zusammenarbeit Tester
Zu Beginn war die Zusammenarbeit nur eingeschränkte möglich
Die Implementierung des Projekts, sowie die Formulierung der Tests verlief größtenteils parallel
Im weiteren Verlauf erfolgte ein regelmäßiger Austausch über den Fortschritt beider Gruppen

## Slide 6: Was kam von Testern zurück ?
Rückmeldungen über gescheiterte Tests erfolgten mündlich
Missverständnisse und Probleme wurden bei gemeinsamen Treffen beider Gruppen geklärt

## Slide 7: Wie wurde Programmiert ?
Vereinbarung eines Style-Guides zur Vereinheitlichung des entstehenden Codes
Benennung der Variablen, Methoden und Klassen wurde durch das Designteam vorgegeben
Synchronisation und Versionsmanagement über GitHub

## Slide 8: Aufwand des Teams
Woche | Datum | Aufwand in Stunden
1 | 04.11.2019 – 10.11.2019 | 4
2 | 11.11.2019 – 17.11.2019 | 5
3 | 18.11.2019 – 24.11.2019 | 10
4 | 25.11.2019 – 01.12.2019 | 11
5 | 02.12.2019 – 08.12.2019 | 15
6 | 09.12.2019 – 15.12.2019 | 9
7 | 16.12.2019 – 22.12.2019 | 7
8 | 23.12.2019 – 29.12.2019 | Keine weitere Entwicklung aufgrund der Feiertage
9 | 30.12.2019 – 05.12.2020 | 20
10 | 06.12.2020 – 09.12.2020 | 12

## Slide 9: Vielen Dank
Für Ihre Aufmerksamkeit